衢安大厦建设项目

工程勘察

询 价 文 件

招标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

招标代理机构： 衢州市智信工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

二O二二年四月

第一章 衢安大厦建设项目工程勘察询价公告

一、项目概况

1、项目业主：衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司

2、项目选址：衢州市智慧新城花园中大道以北，玉屏路以西，双岭北路以北，石溪路以南。

3、主要建设内容及规模

衢安大厦项目地块规划用地面积51.53亩。分办公用房、后勤保障用房、地下停车库及人防单元。总建筑面积为 80025 平方米具体建设规模分别如下：办公用房：总建筑面积约40863平方米，主要用于：档案室、机房、会议中心、办公室、会议室、资料室等；后勤保障用房建筑面积约10582平方米，主要用于：职工之家、健身中心、食堂等；地下室：地下室面积约28500平方米，包括地下室地下停车（包含汽车充电桩、电动自行车停车库）、UPS 间、仓库，并满足使用要求及相关规范；人防设施：按照地上建筑面积6%配建；建筑高度：≤96米。

4、项目服务期及勘察任务要求：勘察总工期约60天，初勘：中通知书签发后及按要求完成项目信息备案后7天内完成；详勘：初步设计定稿，接到业主进场通知后15天内完成。根据工程勘察规范相关规定，本次投标初勘钻孔间距暂定约为60米，暂估钻孔12个，钻孔深度约25米，总进尺约300米；详勘钻孔间距暂定约为24米，暂估钻孔70个，钻孔深度约22米，总进尺约1540米。本工程根据衢住建办【2015】1号文件，实施勘察外业见证，外业见证单位外业见证员必须取得建设行政主管部门颁发的外业见证员岗位证书。勘察单位按衢州市勘察设计行业协会工程勘察专业委员会要求项目信息备案后，方可进行钻探外业施工。

二、投标人资格要求

1、本次投标人资质要求：企业具有独立法人资格，具有住建部颁发的工程勘察综合类资质或岩土工程专业（岩土工程勘察）甲级资质。

2、项目负责人资格要求：具备注册岩土工程师的执业资格。

3、外省勘察企业进入浙江省承接业务的须提供浙江省住建厅出具的登记备案证明。

4、外业见证单位还需取得建设行政主管部门颁发的勘察外业见证员岗位证书。

三、招标文件的获取

1、时间：投标人自2022年4月22日至投标截止时间止

2、获取方式：浙江省政府采购网上直接下载

四、投标文件格式及最高限价

1、投标人应认真填写报价单，该投标报价包含勘察工作中所产生的一切费用和税费。

2、投标文件正本一份，副本四份，装袋密封，封口处应贴封条并加盖投标人公章，封套上应载明项目名称、投标人名称、日期。

3、投标报价最高限价为：279920元，初勘综合单价最高限价为122元/m,详勘综合单价最高限价为158元/m。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年4月26日上午10时00分（如因疫情因素导致不能按时开标的，则开标时间另行通知）。

2、递交地点：衢州市花园中大道86号二楼开标厅。

3、以当面送达方式提交密封投标文件，未按指定时间和地点送达的投标文件或所提交的投标文件不符合规定，招标人将不予受理。

六、投标文件否决条款

1、大、小写金额不一致的做无效标处理。

2、组价公式中如有计算或填写错误的做无效标处理。

3、超过最高限价的做无效标处理。

4、未在招标文件密封处加盖公章的做无效标处理。

5、要求四舍五入保留两位小数的，未保留两位小数做无效标处理。

6、投标人对招标文件或答疑提出的要求未响应的。

七、评标

- 1、本工程采用全费用综合单价承包，结算按实际进尺计算工程量。全费用综合单价包含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括工程测量、绘图、钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用以及合理利润、税金、坐标控制点交接等一切该项目有关的费用，勘察单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。中标单位进场后不得以任何理由调整报价，否则作违约论处。在合同实施期间，综合单价不随勘察报告修改（或出具）次数、国家政策或法规、标准及市场价等任何因素的变化而进行调整。招标人后期需要增加勘察范围或设计需要另外增补点位的按本次所报综合单价×实际工程量进行结算。

- 质量要求：勘察须按建设部颁布的质量检验评定标准评定，达到合格等级。

- 评标专家：5人，依法组建。

八、招标流程

1、参与投标的单位原则上均不少于3家，如投标者少于三家的主办人将重新组织招标。

2、公布招标信息及投标者报价。投标方一次性报价，不得更改。

3、接收报价文件，检查密封情况。

4、在纪检等相关部门的监督下拆封有效投标文件，在确定有效报价的情况下坚持低价优先原则，以最低投标报价者为中标人。

5、以次低投标报价者为见证单位，见证天数按实结算。（按每人每天:工日费  700元包干（含交通、住宿费、税费等）

6、勘察及见证如有两家或以上家数报价一致的以摇号确定一家中标人。

7、开标结束，当场公布招标结果，确定勘察及见证单位中标人。

8、中标后七日内签订合同并进场作业，所有涉及的技术规范及相关约定在合同条款中明确。

九、注意事项

1、严格遵守衢州市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控规定，并服从现场管理。

2、本项目投标申请人参与开标人数，不得超过1人。参与开标人员应当领取衢州健康码，红、黄码人员不得参与投标活动。

3、参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，全程佩戴口罩，自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告相关情况。通过身份核验和体温检测正常并出示衢州健康“绿码”、48小时内核酸阴性证明后方可递交投标文件。

4、自觉遵守和服从现场管理，参与开标活动，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不得超出限定范围，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

十、履约担保

履约担保的形式：以银行保函或保险保函或现金的方式；

履约担保的金额：勘察单位需缴纳中标价的2%作为履约保证金；外业见证单位不须缴纳履约保证金。

十一、联系方式

招标单位：衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司

联系人：吴先生

联系电话：0570-3030199

地址：衢州市柯城区花园中大道86号

代理机构：衢州市智信工程咨询有限公司

联系人：王女士       联系电话：0570--8085818

二O二二年四月二十二日

第二章 技术标准和要求

一、详勘要求

（1）查明建筑范围内的地层结构、各岩土层的类型、性质、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。查明不良地质作用，特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。根据设计要求，对一定要勘探的、必须勘探的，要符合设计的勘探要求。增加勘探点须凭业主、监理同意。因勘探单位原因造成增加勘探，业主不增加费用。

（2）查明地层结构和岩土埋藏条件、物理力学性质，持力层及下卧软弱层的埋藏深度、厚度、性状及其变化，以岩土的均匀性、强度和变形性状作出定性和定量的评价。

（3）划定场地土类型和场地土类别。

（4）查明水文地质条件（包括地下水的埋藏条件），提供地下水位及变化幅度和规律，评价其对地基基础、地下室和施工边坡稳定性的影响，特别要评价对桩基设计和施工的影响，要提出预防措施。

（5）判定环境土和水对建筑材料的腐蚀性。判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施的建议。提供深基础开挖稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水对临近工程的影响。

（6）如需采用桩基础，应提供可选的合适的桩型、长度、桩端持力层、桩端土承载力、桩周土摩擦力；提出桩径、桩长方案的建议。评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；进行桩基沉降分析和估算。提供桩基设计所需的岩土技术参数并确定单桩承载力。对有软弱下卧层时，验算软弱下卧层强度。

（7）场地如有不良地质现场（溶洞、暗浜、暗塘、地下障碍物等），应进一步查明。需查明埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（8）根据上述要求和建筑设计要求结构有关规范布置技术孔、原位测试孔，精心勘察、精心分析，提供资料完整、评价正确的工程勘察报告。

二、技术要求

勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范，必须满足设计部门的技术要求，为工程设计提供可靠、准确、详细的地质资料，以满足施工图设计的需要，为工程设计及施工提出合理化建议和措施。由于受征地、拆迁等因素影响，地质勘察工作进度可能会分阶段进行，投标方同意根据招标方要求的时间进场施工。本工程委托见证，要按国家规范验收，点数、孔数要符合设计要求。

三、成果报告的基本要求

（1）工程勘察报告应根据国家有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。

（2）工程勘察报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容：

1、勘察的目的、任务要求和依据的技术标准；

2、拟建工程概况；

3、勘察方法和勘察工作布置；

4、地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；地下水、不良地质现象的描述与评价；

5、各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

6、地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；

7、土和水对建筑材料的影响；

8、可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；

9、场地稳定性和适宜性的评价；

10、提供可选择的桩基类型和桩端持力层；提出桩长、桩径方案的建议；

11、当有软弱下卧层时，验算软弱下卧层强度；

12、析成桩的可能性，成桩的挤土效应的影响，并提出保护措施的建议；

13、持力层为倾斜地层，基岩面不平或岩土中有洞穴时，应评价桩的稳定性，并提出处理的建议；

14、根据设计的要求进行沉降计算。

15、其它根据该工程和有关规范要求需要编写的内容。

16、工程勘察报告应对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

（3）成果报告应附下列图件：

1、勘察点平面布置图；

2、工程地质剖面图；

3、工程地质柱状图；

4、原位测试成果图表；

5、室内试验成果图表；

6、以及根据设计要求和国家标准规范规定需要的其它图表。

勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

四、其他说明：

在勘探施工过程中，若发现持力层起伏较大，勘探单位应根据规范要求提出加密勘探点的建议。

五、对承包方（勘察单位）的有关要求：

（1）勘察内容、技术要求按本文件规定。

（2）工程进度及报告书份数：要求在开工后25天内提交勘察成果报告书，一式八份。

（3）勘察单位应在以下几方面与建设、设计、施工单位做好配合服务。

（4）参加施工验收；

（5）岩土层鉴别；

（6）地基处理及深基坑开挖施工的检验、检测工作。

（7）承包方必须在中标通知书要求的时间内签订合同，3天内组织勘察人员、机具进场、完成施工准备。按合同准时开工，并确保在投标工期内完成合同工程。

（8）.要求承包方必须对施工场地设置隔离带，并彻底做好文明、安全勘察工作。

| 衢安大厦建设项目工程勘察费用最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目初勘费用 |  |  |  |  | 项目详勘费用 |  |  |  |  | 投标报价（元） | 备注 |
|  |  | 初勘钻孔数 (个） | 孔深 （m/孔） | 初勘总进尺数 （m) | 初勘单价 （元/m) | 初勘金额（元） | 详勘钻孔数 (个） | 孔深 （m/孔） | 详勘总进尺数 （m) | 详勘单价 （元/m) | 详勘金额（元） |  |  |
| 1 | 衢安大厦建设项目 | 12 | 25 | 300 | 122 | 36600 | 70 | 22 | 1540 | 158 | 243320 | 279920 | 规划用地面积51.53亩,总建筑面积约为 80025 平方米;地下室面积约28500平方米；建筑高度：≤96米。 |
| 注：1、参考华夏航空（衢州）国际飞行培训学校建设项目地质勘察项目招标方案，初勘综合单价最高限价为122元/m,详勘综合单价最高限价为158元/m。衢安大厦建设项目初勘共计布孔约12个，布孔间距约60m，预计孔深约25米；详勘共计布孔约70个，布孔间约24m，预计孔深约22米。 2、本项目投标报价最高限价为：279920元。以投标报价最低者为中标人，单最终中标人将以投标时所报的初勘、详勘的综合单价乘以相对应的实际完成工程量进行结算，该投标报价包含勘察工作中所产生的一切费用和税费。以投标报价次低者为见证单位，见证天数按实结算（按每人每天:工日费 700元包干（含交通、住宿费、税费等））。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  合同格式及条款

工程勘察外业见证合同

工程名称：衢安大厦建设项目

工程地点：衢州市智慧新城花园中大道以北，玉屏路以西，双岭北路以北，石溪路以南

合同编号：

发包方：衢州市信安产业投资集团有限公司、

浙江衢交建设工程有限公司

见证方：

签订日期：  2022年4月

发包方： 衢州市信安产业投资集团有限公司、

浙江衢交建设工程有限公司         （以下简称甲方）

见证方:                                                  (以下简称乙方)

甲方委托承担  衢安大厦建设 项目的工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规和浙江省住房和城乡建设厅“建设发【2012】168号”文精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1  工程建设地点：衢州市智慧新城花园中大道以北，玉屏路以西，双岭北路以北，石溪路以南

1.2  预计外业见证工作量：同勘察工作量相匹配 ，暂定15工日

第二条  甲方应及时向乙方提供工程勘察单位名称、资质和项目负责人姓名、联系方式及勘察合同（复印件），并对其真实性负责。

第三条  乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员   名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证报告一式(与勘察报告提交份数相同)份。

第四条  开工及提交外业见证报告的时间 、收费标准及付费方式

4.1.1  开工及提交外业见证应与工程勘察外业工作全过程同步进行，勘察合同中勘察的外业工作服务时间为  2022 年      月     日至 2022 年    月    日，预计外业见证时间 15 天。

4.1.2  外业见证工作结束后五天内提交外业见证报告。

4.2   收费标准及付费方式

4.2.1经双方协商确定，按每人每天工日费700元计取（含交通、住宿费、税费等一切费用）。本工程外业见证工作费总额按实际工作天数结算。

4.2.2勘察外业结束待外业见证报告与勘察成果报告一并审核通过后，乙方开具增值税专用发票 30天内，甲方向乙方一次性支付外业见证费。

第五条  甲乙双方责任

5.1  甲方责任

5.1.1  甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2  在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；因甲方原因致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及民事责任。

5.1.3  为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件并承费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费。

5.2  乙方责任

5.2.1  乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。

5.2.2  由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担全部责任和费用。

5.2.3  在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.4 乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。

5.2.5  乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况需要更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。

- 违约责任

6.1  本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

6.2  合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，外业见证费按实际完成工作量的进度支付。

6.3  甲方未按合同规定时间拨付外业见证费，每超过一日，应偿付外业见证费的百分之一逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过一日，应减收外业见证费百分之一。

第七条  本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成 ，双方同意向 衢州市柯城区 人民法院提起诉讼。

第八条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式 肆 份，甲方 贰 份、乙方 贰  份。

发包方名称（盖章）：                         见证方名称（盖章）：

法定代表人（签章）：                         法定代表人（签章）：

签合同代表（签字）：                         签合同代表（签字）：

住    所：                                   住    所：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

附表：

外业见证名单

| 姓名 | 身份证号码 | 外业见证证书编号 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |

GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

| 住房和城乡建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：衢州市信安产业投资集团有限公司、

浙江衢交建设工程有限公司

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 衢安大厦建设项目 工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称： 衢安大厦建设项目。

2.工程地点： 衢州市智慧新城花园中大道以北，玉屏路以西，双岭北路以北，石溪路以南。

3.工程规模、特征： 项目地块规划用地面积51.53亩。分办公用房、后勤保障用房、地下停车库及人防单元。具体建设规模分别如下：办公用房：总建筑面积约40863平方米，主要用于：档案室、机房、会议中心、办公室、会议室、资料室等；后勤保障用房建筑面积约10582平方米，主要用于：职工之家、健身中心、食堂等；地下室：地下室面积约28500平方米，包括地下室地下停车（包含汽车充电桩、电动自行车停车库）、UPS 间、仓库，并满足使用要求及相关规范；人防设施：按照地上建筑面积6%配建；建筑高度：≤96米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：  衢安大厦建设项目初步勘察及详细勘察，初步勘察应符合初步设计的要求，详细勘察应符合施工图设计的要求。

2.技术要求：1）必须严格按《岩土工程勘察规范》及有关技术规范、标准、规程、设计院的图纸要求执行；2）详细查明地质构造、地层结构，岩土工程特性，地下水埋藏条件，以及各土层的物理力学性质指标；3）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性作为评价；4）判定本场地的抗震烈度及场地土类别；5）查明地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性以及地下水位的变化规律，提供设计基准期内最不利水位及抗浮设计水位；6）应对本场地的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进一步分析评价；7）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密；8）勘探中判断基础入岩层（中风化或微风化）时，则要求深入完整岩层厚度不小于5米；9）其他未尽事宜参《岩土工程勘察规范》GB50021—2001（2009版），未提及的勘探要求及勘探报告所应包括的内容均按地质勘察规范中有关详勘的规定执行。上述内容如与勘探布点图上的要求不符，一律以本项目设计单位提出的要求为准。如果本合同技术要求与现行规范不一致，按高标准执行。10）勘察人按照合同约定时间提交成果，质量要求必须对项目实施方案、施工过程、审查验收、成果提供、资料汇交等终身负责。

3.工作量：  按发包人提供的地勘范围图、相关规范及标后发包人的额外范围要求等，项目初勘暂估钻孔12个，工程进尺约25米，详勘暂估钻孔70个，工程进尺约22米 。每孔深度按相应工程勘察规范确定，最终工程量依据勘察报告、第三方见证报告按实结算。

三、合同工期

1.开工日期： 2024 年4 月     日

2.成果提交日期： 本工程的初步勘察工作计划于2022年 4月    日开工， 2022年 4 月    日提交质量合格的勘察成果资料；本项目详勘工作在初步设计完成并审定后15个日历天内完成勘察作业，并提交质量合格的勘察成果。

3.合同工期（总日历天数） 60 天

四、质量标准

质量标准： 按国家有关地质勘察技术规范、标准、规程的要求，同时满足甲方及设计的要求。

五、合同价款

1.合同价款金额：本合同勘察费用暂定总计：***** 元整(¥ ****.00元)，其中初勘费用暂定金额为：人民币（大写）：*****元整 (¥***.00元)。详勘费用暂定金额为：人民币（大写）：***元整 (¥****.00元)。（本合同暂定金额不作为双方结算依据，最终以发包方审定的结算价为准）。

2.合同价款形式： 本工程初勘、详勘采用全费用综合单价合同方式确定。本工程初勘全费用综合单价为控制性勘探孔、一般性勘探孔均为**元/米（含税价）收取；详勘全费用综合单价为控制性勘探孔、一般性勘探孔均为**元/米（含税价）收取。全费用综合单价包含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、合理利润、税金、坐标控制点交接、参与施工过程中相关验收等一切该项目有关的费用，勘察单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。勘察施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整，由勘察人在合同报价中自行考虑风险因素。工程量按实调整。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于2022 年4月    日签订。

十、签订地点

本合同在衢州市政府投资项目建设中心签订。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包人各执肆份，勘察人执贰份。

发包人：（印章）               勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签章）                       （签章）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

地址：衢州市花园中大道86号 地址：

邮政编码：324000              邮政编码：

电话：                         电话：

传真：                        传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

- 账号：                         账号：

- 第二部分 通用合同条款

按GF—2016—0203通用条款

第三部分 专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 词语定义

/

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：(1) 本合同协议书(2)中标通知书（如有）（3）投标书及其附件（如有）(4)本合同专用条款及其附件 (5)本合同通用条款(6)技术标准和要求(7)图纸（含设计变更联系单或签证单）(8)招标文件及其补充文件（9）监理合同（10）其他合同文件。

若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：  《岩土工程勘察规范》

1.3.2 适用技术标准

特别要求：    /

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：    /

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用    /   语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在    三    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：   花园中大道86号

发包人指定的接收人：项目负责人或项目负责人的授权代表

发包人指定的联系方式：

勘察人接收文件的地点：

勘察人指定的接收人：项目负责人或项目负责人的授权代表

勘察人指定的联系方式：

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：   /

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料： 初勘资料符合初步设计要求，详勘资料符合施工图设计要求。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求： 按主管部门安全文明施工要求。

### 2.3 发包人代表

姓名：        职务：    /     联系方式：

授权范围：     /

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：     /

### 3.3 勘察人代表

姓名：          职务：负责人 联系方式：

授权范围：    /

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：      /

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，费用不予补偿。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数为   /   份。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：  /

- 成果要求：1）勘探点主要数据一览表：深度，孔口标高，各岩、土层厚度及层顶、底标高，地下水稳定水位；2）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；3）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；4）水质分析报告及侵蚀性能评价；5）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；6）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；7）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；8）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值；9）发包人要求提供的其他成果内容。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定:   /

后续技术服务费用约定：  /

后续技术服务时限约定：  /

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：勘察施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整，由勘察人在合同报价中自行考虑风险因素。工程量按实调整。

7.1.2 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：    /

风险费用的计算方法：    /

风险范围以外合同价款调整因素和方法：    /

- 采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：    /

- 风险范围以外合同单价调整因素和方法：    /

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：    /

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：    /

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:    /   或预付款的金额：    /

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：    /

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

本工程勘察总费用按实际所发生的勘探工程量进行结算。

1、项目初勘支付方式：按要求完成初勘工作，工程量经依据勘察报告、第三方见证报告并经确认后按实结算，勘察人并提交完整的地勘报告等资料，支付初勘结算价的90%；待项目完成初步设计审定后，勘察人进场开始详勘作业后，发包人支付剩余初勘费用。

2、项目详勘支付方式：在勘察人完成详勘作业，并提交完整的详勘报告等资料，待施工图审查完成，工程量经依据勘察报告、第三方见证报告并经确认后按实结算，发包人支付至详勘结算价的60%；基础部分验收合格，勘察报告内地质情况与实际情况基本无误，发包人支付至详勘结算价的80%，待工程竣工验收合格后，支付剩余结算价的详勘费用。

3、勘察人在完成各项支付节点工作任务时须向发包人提供增值税专用发票，发包人在收到增值税专用发票后15个工作日之内支付相应工程款。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：工程竣工验收合格后，支付剩余结算价的详勘费用。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：按实

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按实签证确认

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：    /

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：    /

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人承担

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：按通用条款

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：损害发生后5个工作日内

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：损害发生后5个工作日内

## 第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：按规定

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：无

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，费用不予补偿。

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：按实际损失

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人的原因造成实际工期比合同工期拖延，每拖延一天（不足一天的按一天计算），按1500元人民币/天处罚，从履约保证金中扣除，如因承包人原因延误工期达5天，发包人没收全部履约保证金，且有权终止合同，对未支付的工程款不予支付，承包人承担由此而造成的经济损失。对于发包人另行组织的单位进场，承包人将无条件配合并做好移交工作。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：实际给发包人造成的损失

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任： 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或存在少打孔或存在偷进尺等情况，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除合同暂定金额的3‰作罚金。若勘察人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付。发包人另聘他人完成相关工作的费用由勘察人承担。合同履行期间，由于工程停建或发包人不可控制因素，发包人需单方面终止合同或解除合同时，发包人根据勘察人实际完成工作量支付勘察费用。本合同签订后，勘察人不履行合同时，不返还履约保证金（或保函），并赔偿甲方的损失。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：  发包人根据实际情况书面索赔

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：   书面索赔

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会提请仲裁；

（2）向 衢州市柯城区 人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

履约担保的金额：中标人应提交金额为签约合同价2%的履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担），本工程履约保证金金额为******元。履约保证金形式：银行保函、保险保函、现金缴纳。到期无息退回。

勘察人须接受衢州市住房和城乡建设局勘察信息化监管，实施的勘察设计等内容必须符合信息化监管要求。

本工程实行见证制度，具体要求按浙江省住房和城乡建设厅《关于做好房屋建筑和市政工程勘察外业见证工作的通知》（建设发［2012］168号）、衢州市《工程勘察专业委员会自律公约》衢勘专［2015］2号和其他规范、文件等要求执行。见证单位由发包人另行委托，勘察人接受见证单位的见证人员监督，对不听从监督，弄虚作假的或现场地质条件与勘察成果严重不符的或造成重大设计变更或发包人认为严重后果的，由发包人扣除10%以上的勘察费。

本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。

勘察费用中包括工、料、设备、管理、机械进退场、税金，坐标控制点交接及勘察人为完成工作而发生的其他费用等所有为取得勘察成果发生的一切费用。

勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。
    勘察人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和发包人的任务委托书、技术要求及经建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下开展工作。所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。勘察人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。

由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
    勘察人因自身原因要求终止或解除合同的，勘察人应向发包人支付合同价20%的违约金，违约金在地勘费中扣除。

勘察人未按合同规定要求时间进场勘察作业，每延期一个工作日，扣除履约保证金（或保函）1500元/工作日，不足部分从勘察费中扣除。

发包人提供本项目初勘孔位平面布置图及报告，如发现详勘布孔位置与初勘布孔位置一致时，勘察人可依据初勘报告编制无需重新钻孔。

后期如需要增加勘察范围或设计需要另外增补点位勘察的工程按本合同协议书第五条款收费的方式进行结算，发包人不支付其他费用

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 衢安大厦建设项目 建设工程的项目法人 衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司  （以下简称发包人）与勘察单位**********（以下简称承包人），特订立以下合同。

第一条、双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行衢州市公安局上方公安综合楼（派出所、交警中队）建设项目 建设工程的合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条、发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由发包人或个人支付的费用。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条、承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位

的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为衢安大厦建设项目合同的附件，与检测合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条、本责任书一式陆份，甲乙双方各执贰份。

发包人：（盖章）　　　　　　　　　　　 承包人：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　　　　　或委托代理人：

审核人：                          　　审核人：

经办人：                           　 经办人：

年   月   日　　　　　　　            年   月   日

第四章  报价文件格式

衢安大厦建设项目

工程勘察

报 价 文 件

项目名称：        衢安大厦建设项目工程勘察

投 标 人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

二O二二年四月  日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、诚信承诺书

四、资格审查承诺书

五、资格审查表

六、报价表

一、投标报价函

衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司（招标人全称）：

1、经研究 衢安大厦建设项目工程勘察（项目名称）招标文件的全部内容后，我单位充分理解并掌握本项目的全部有关情况。现经我单位认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本项目各项要约内容进行投标。

2、我单位投标报价为         元(投标报价精确到元)（大写：        元）；勘察外业单位的外业见证费按700元/天。我方保证在接到业主的开工通知后 3 天内开工，项目负责人为：           ，身份证号码：                  ，注册土木工程师（岩土）证书编号：             。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，履行规定的一切责任和义务。

4、本投标书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方出现以下行为之一，即被无条件没收投标保证金。（1）撤回投标书；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内，拒签合同或拒付履约保证金。

5、本公司承诺，后期因招标人需要增加勘察范围或设计需要另外增补点位，其费用按中标价收费的方式结算。

6、在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：_______________________________________。

投标人（盖章）：                 法定代表人（签章）：

单位地址：                      电话：

传真：                          邮政编码：

日期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年     月        日

经营期限：      年   月  日至  年   月   日止

姓名：    性别：    年龄：  职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖章)

日  期：      年     月     日

--------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处：

授 权 委 托 书

致:衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司

本授权书宣告：                       单位法定代表人         合法地代表我单位，授权我单位员工           (身份证号为:            手机号码:              )为我单位的合法代理人，参加                                 的投标活动。该代理人在上述工程的投标活动中有权以我单位的名义签署投标书和招标文件,与招标人协商、签订合同、协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位：                  （盖章）

法定代表人：                （签章）

被授权代理人：              （签字）

年   月   日

----------------------------------------------

被授权代理人身份证复印件黏贴处：

三、诚 信 承 诺 书

衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司（招标人）：

本单位参与  衢安大厦建设项目工程勘察 项目投标活动，并郑重承诺：

我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反以下投标保证金不予退还条款之一的，我单位愿意接受补缴 10000元 金额的投标保证金，并在规定时间内把款项打入招标人指定保证金专户，同时接受相关违法违规行为处罚。

以下情形投标保证金将不予退还：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

年   月   日

四、资格审查承诺书

衢州市信安产业投资集团有限公司、浙江衢交建设工程有限公司（招标人名称）：

我         （投标人名称）    现参与 衢安大厦建设项目工程勘察（项目名称）的投标，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位和拟安排本项目的项目组成员在投标截止时间没有衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”（有期限的按期限，无期限的按6个月计），且符合招标文件的要求。如有隐瞒不报的情况，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

年   月   日

五、资格审查表

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 勘察资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 营业执照号 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件、勘察资质证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证复印件、拟派项目负责人身份证复印件、毕业证复印件、注册土木工程师（岩土）证书复印件、外省企业须提供浙江省住建厅出具的登记备案证明复印件。上述所有执照、证明、证书复印件均应加盖投标人单位章。

| 衢安大厦建设项目工程勘察费用报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目初勘费用 |  |  |  |  | 项目详勘费用 |  |  |  |  | 投标报价（元） | 备注 |
|  |  | 初勘钻孔数 (个） | 孔深 （m/孔） | 初勘总进尺数 （m) | 初勘单价 （元/m) | 初勘金额（元） | 详勘钻孔数 (个） | 孔深 （m/孔） | 详勘总进尺数 （m) | 详勘单价 （元/m) | 详勘金额（元） |  |  |
| 1 | 衢安大厦建设项目 | 12 | 25 | 300 |  |  | 70 | 22 | 1540 |  |  |  | 规划用地面积51.53亩,总建筑面积约为 80025 平方米;地下室面积约28500平方米；建筑高度：≤96米。 |
| 注：1、衢安大厦建设项目初勘综合单价最高限价为122元/m,详勘综合单价最高限价为158元/m。初勘共计布孔约12个，布孔间距约60m，预计孔深约25米；详勘共计布孔约70个，布孔间约24m，预计孔深约22米。 2、本项目投标报价最高限价为：279920元。以投标报价最低者为中标人，最终中标人将以投标时所报的初勘、详勘的综合单价乘以相对应的实际完成工程量进行结算，该投标报价包含勘察工作中所产生的一切费用和税费。以投标报价次低者为见证单位，见证天数按实结算（按每人每天:工日费 700元包干（含交通、住宿费、税费等））。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

年   月   日